**1. Тест отзывчивости API (10 методов)**

* Оптимистичное время: 0.5 дня на метод
* Среднее время: 1 день на метод
* Пессимистичное время: 1.5 дня на метод

**2. Реализация базы данных (7 таблиц)**

* Оптимистичное время: 1.5 дня на таблицу
* Среднее время: 2 дня на таблицу
* Пессимистичное время: 3 дня на таблицу

**3. Настройка Scheduled задач (2 задачи, 1 cron-скрипт)**

* Оптимистичное время: 1 день на задачу
* Среднее время: 1.5 дня на задачу
* Пессимистичное время: 2 дня на задачу

**4. Тест подзагрузки медиаданных (5 типов медиа)**

* Оптимистичное время: 0.5 дня на тип
* Среднее время: 1 день на тип
* Пессимистичное время: 1.5 дня на тип

**5. Тест форматирования текста (1 текстовый процессор)**

* Оптимистичное время: 0.5 дня
* Среднее время: 1 день
* Пессимистичное время: 1.5 дня

**6. Разработка Frontend (10 форм, 15 элементов интерфейса)**

* Оптимистичное время: 0.5 дня на элемент
* Среднее время: 1 день на элемент
* Пессимистичное время: 1.5 дня на элемент

**7. Связь с БД (10 API запросов)**

* Оптимистичное время: 0.5 дня на запрос
* Среднее время: 1 день на запрос
* Пессимистичное время: 1.5 дня на запрос

**8. Отладка (все модули)**

* Оптимистичное время: 15 дней
* Среднее время: 25 дней
* Пессимистичное время: 40 дней